|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ** **КОМИТЕТ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****КАЙБИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН** |  | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ****КАЙБЫЧ** **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ****НАДЕЖДИНО АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

 07 октября 2019 г. Надеждино авылы № 11

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Надеждино авыл җирлегенең 2019-2029 елларга транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын раслау турында».

27.07.2016 ел, №58 беркетмәнең II бүлегендәге 2 пункты нигезендә, Россия Федерациясе ,Транспорт һәм юл хуҗалыгы өлкәсендә норматив хокукый актларны гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча Россия Федерациясе субъектлары җитәкчеләре белән селектор киңәшмәсе үткәрелде. Муниципаль берәмлекләр өчен транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларын эшләүгә һәм раслауга кагылышлы өлешендә, Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 2016 елның 19 декабрендәге 03-16/5899 номерлы хаты белән Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Надеждино авыл җирлегендә, иминлек дәрәҗәсен күтәреп, транспорт инфраструктурасын үстерүне тәэмин итү максатларында, Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Надеждино авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. 2019-2029 елларга Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Надеждино авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын раслау турында " (кушымта).

2. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Надеждино авыл җирлеге Башкарма комитетының «2016-2030 елларга Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Надеждино авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү муниципаль программасын раслау турында» 2016 елның 23 июнендәге 9 номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга.

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

**Татарстан Республикасы**

**Кайбыч муниципаль районы**

**Надеждино авыл җирлеге башлыгы Е.В.Савельева**

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

Надеждинского сельского поселения

Кайбицкого муниципального района

Республики Татарстан

от «30» сентября 2019г. №11

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЙБИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2019- 2029 ГОДЫ

с.Надеждино

 2019 год

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Программы | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Надеждинского сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан на 2019- 2029 годы |
| 2. | Заказчик, разработчик и исполнитель Программы | Исполнительный комитет Надеждинского сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан |
| 3. | Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - поручение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от 06.06.2016 №326661 - МР «О разработке программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципальных образований». |
| 4. | Цели и задачи Программы | Цель: обеспечение развития транспортной инфраструктуры в Надеждинском сельском поселении Кайбицкого муниципального района с повышением уровня ее безопасности.Задачи: - обеспечение строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |
| 5. | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения;- количество проектов на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры; - протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог; - количество внедренных технических средств организации дорожного движения. |
| 6. | Сроки реализации Программы | 2019-2029гг. |
| 7. | Мероприятия Программы | Приведены в разделе 5 «Приоритеты развития транспортного комплекса» |
| 8. | Источники финансирования | Бюджет РТ, бюджет МО, внебюджетные источники |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - создание условий для развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования; - повышение уровня защищенности участников дорожного движения на территории муниципального образования |

 2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Надеждинское сельское поселение граничит с Багаевским, Большеподберезинским, Ульянковским сельскими поселениями, Зеленодольским муниципальным районом и Чувашской Республикой.

Граница Надеждинского сельского поселения по смежеству с Большеподберезинским сельским поселением проходит от узловой точки 1, расположенной в 1,8 км на северо-восток от деревни Сосновка на стыке границ Большеподберезинского, Надеждинского сельских поселений и Чувашской Республики, на юго-восток 910 м по ручью и 180 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на северо-восток 70 м по сельскохозяйственным угодьям до лесного квартала 3 Берлибашского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Кайбицкое лесничество", проходит в юго-восточном направлении 400 м по юго-западной границе данного лесного квартала, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 1,7 км на юго-восток, 210 м на юг, 50 м на юго-запад, 500 м на северо-восток до узловой точки 7, расположенной в 3,4 км на запад от деревни Сосновка на стыке границ Большеподберезинского, Надеждинского и Ульянковского сельских поселений.
Граница Надеждинского сельского поселения по смежеству с Чувашской Республикой проходит от узловой точки 1 по административной границе Республики Татарстан до узловой точки 2(9), расположенной в 3,6 км на северо-восток от деревни Муратово на стыке границ Надеждинского сельского поселения, Зеленодольского муниципального района и Чувашской Республики.
Граница Надеждинского сельского поселения по смежеству с Зеленодольским муниципальным районом проходит от узловой точки 2(9) на юго-восток по границе Кайбицкого муниципального района до узловой точки 3, расположенной в 2,4 км на северо-запад от села Багаево на стыке границ Багаевского, Надеждинского сельских поселений и Зеленодольского муниципального района.
Граница Надеждинского сельского поселения по смежеству с Багаевским сельским поселением проходит от узловой точки 5, расположенной в 2,6 км на северо-запад от деревни Салтыганово на стыке границ Багаевского, Надеждинского и Ульянковского сельских поселений, на северо-восток 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям, 1,3 км по юго-восточной стороне лесной полосы, 740 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,2 км по юго-восточной стороне лесной полосы, далее идет на северо-запад 360 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на северо-восток 370 м по сельскохозяйственным угодьям и 430 м по оврагу до ручья, идет 230 м вниз по течению данного ручья до узловой точки 3.
Граница Надеждинского сельского поселения по смежеству с Ульянковским сельским поселением проходит от узловой точки 5 по сельскохозяйственным угодьям 1,3 км на север, 2,4 км на юго-запад, пересекая пересыхающие ручьи и автодорогу "Большие Кайбицы - Камылово" - Надеждино, до лесной полосы, затем проходит на юго-восток 1,7 км по лесной полосе, далее идет на юго-запад 3,7 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 7.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом - автомобильным. В населенных пунктах Надеждинского сельского поселения внешний транспорт не имеет больших объемов. Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районными и республиканскими центрами и соседними муниципальными образованиями.

Основные мероприятия в части развития дорожной сети на территории Надеждинского сельского поселения предусмотрены Стратегией социально-экономического развития Надеждинского сельского поселения Кайбицкого муниципального района до 2020 года.

Мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта являются:

1. Учет в территориальном планировании Надеждинского сельского поселения мероприятий по приведению автомобильных дорог местного значения до нормативного состояния (весь период).

2. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах муниципального образования (весь период).

3. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

Общественный транспорт.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения. Основным и единственным видом пассажирского транспорта поселения является такси и личные автотранспорты. По территории сельского поселения проходит автотранспортный маршрут: с.Надеждино - Казань. Автотранспортные предприятия на территории Надеждинского сельского поселения отсутствуют. Большинство передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов. Протяженность улично-дорожной сети Надеждинского сельского поселения составляет 6590 метров. Значительная часть автомобильных дорог в поселении имеет щебеночное покрытие.

Характеристика улично-дорожной сети Надеждинского сельского поселения Кайбицкого муниципального района представлена в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| Всего | в том числе |
| ц/б | а/б | щебеночное | грунт |
|  | с. Надеждино |  |
| 1 | ул. Центральная | 0,93 |  |  | 0,89 | 0,04 |
| 2 | ул. Набережная |  1,05 |  |  | 1,05 |  |
|  | д.Муратово |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Школьная | 1,24 |  |  | 0,6 | 0,64 |
| 4 | ул. Луговая | 0,56 |  |  | 0 | 0,56 |
|  | д.Кичкеево |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Нагорная | 1,92 |  |  | 0 | 1,92 |
|  | пос.Репьевка |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Лесная | 0,3 |  |  | 0 | 0,3 |
|  | пос.Чистые Ключи |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Нижняя | 0,59 |  |  | 0 | 0,59 |
|   | **ИТОГО** | **6,59** | **0** | **0** | **2,54** | **4,05** |

5. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

 Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать: на первую очередь (2029 г.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети.

Развитие транспорта на территории Надеждинского сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления сельского поселения. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления Надеждинского сельского поселения станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р. Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

· конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

· высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

 · создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

6. ОПТИМИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В соответствии с определенными выше приоритетами развития транспортного комплекса Надеждинского сельского поселения, Программой предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствии с нормативами. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

7.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ СТОЯНКИ И ДОЛГОВРЕМЕНОГО ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения, в небольших гаражных кооперативах. В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчетный срок).

8.СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕШЕХОДНЫХ УЛИЦ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЬЯМИ.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населенных пунктов Программой предусматривается система пешеходных улиц. Программой поселения предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесенных к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчетный срок - перспектива);

2. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации |
| Актуализация сведений, содержащихся в технической документации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода | с. Надеждинод. Муратовод.Кичкеевопос.Репьевкапос.Чистые Ключи | 2019-2029гг. |

Продолжение таблицы 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения | с. Надеждинод. Муратовод.Кичкеевопос.Репьевкапос.Чистые Ключи | 2019-2029гг |
| Внесение изменений в утвержденный перечень автодорог местного значения с учетом изменения покрытия дорог | с. Надеждинод. Муратовод.Кичкеевопос.Репьевкапос.Чистые Ключи | 2019-2029гг |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | с. Надеждинод. Муратовод.Кичкеевопос.Репьевкапос.Чистые Ключи | 2019-2029гг |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов | с. Надеждинод. Муратовод.Кичкеевопос.Репьевкапос.Чистые Ключи | 2019-2029гг |
| Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства | с. Надеждинод. Муратовод.Кичкеевопос.Репьевкапос.Чистые Ключи | 2019-2029гг |
| Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | с. Надеждинод. Муратовод.Кичкеевопос.Репьевкапос.Чистые Ключи | 2019-2029гг |